# Ciné Délices - Notes de Développement

**Document de suivi technique pour le développement du projet Ciné Délices**

*Un site web de recettes de cuisine inspirées du cinéma et des séries*

──────────────────────────────────────────────────

# 📋 Table des Matières

1. [Vue d'Ensemble du Projet](#-vue-densemble-du-projet)

2. [Organisation des Sprints](#-organisation-des-sprints)

3. [Stack Technique](#-stack-technique)

4. [Architecture du Projet](#-architecture-du-projet)

5. [Conventions de Code](#-conventions-de-code)

6. [Conventions Git & GitHub](#-conventions-git--github)

7. [Déploiement & CI/CD](#-déploiement--cicd)

8. [Sécurité](#-sécurité)

9. [Structure des Fichiers](#-structure-des-fichiers)

10. [Environnement de Développement](#-environnement-de-développement)

11. [Checklist de Lancement](#-checklist-de-lancement)

──────────────────────────────────────────────────

# 🎬 Vue d'Ensemble du Projet

## Description

Ciné Délices est un site web de recettes de cuisine inspirées du cinéma et des séries. Le projet est développé dans un cadre pédagogique visant l'obtention du Titre Professionnel.

## MVP (Minimum Viable Product)

| Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| **Catalogue de recettes** | Affichage, recherche par titre (recette/film/série), filtres par catégorie | 🔴 Haute |
| **Page recette** | Ingrédients, instructions, film/série associé, anecdotes | 🔴 Haute |
| **Authentification** | Connexion, inscription, gestion de profil | 🔴 Haute |
| **Ajout de recette** | Formulaire accessible aux utilisateurs connectés | 🔴 Haute |
| **Back-office** | Gestion des recettes, catégories, utilisateurs | 🔴 Haute |

## Évolutions Potentielles (Post-MVP)

Commentaires avec modération

Système de likes/notation

Gestion avancée des ingrédients

Filtres par ingrédient

──────────────────────────────────────────────────

# 🏃 Organisation des Sprints - Guide Chronologique Complet

**⏱️ Estimation globale** : 4 sprints de 1 semaine chacun

**📅 Durée totale** : ~4 semaines de développement

──────────────────────────────────────────────────

## 📋 Sprint 0 : Conception ✅ (TERMINÉ)

Objectif : Définir le projet, concevoir l'architecture, valider les choix techniques.

| # | Tâche | Livrable | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Rédiger le cahier des charges | `cahier-des-charges.docx` | ✅ |
| 0.2 | Définir le MVP et les évolutions | Section MVP du CDC | ✅ |
| 0.3 | Lister les spécifications techniques | Choix stack technique | ✅ |
| 0.4 | Modéliser la base de données (MCD) | `MCD.png` | ✅ |
| 0.5 | Créer le MLD et dictionnaire de données | `MLD.docx`, `Dictionnaire.docx` | ✅ |
| 0.6 | Concevoir les wireframes | `wireframes.docx` | ✅ |
| 0.7 | Définir la charte graphique | `charte-graphique.docx` | ✅ |
| 0.8 | Créer les maquettes UI | `mockups_v2.docx` | ✅ |
| 0.9 | Définir l'arborescence du site | `arbo2.png` | ✅ |
| 0.10 | Préparer les notes de développement | `dev-notes.md` | ✅ |

──────────────────────────────────────────────────

## 🔧 Sprint 1 : Mise en Place (Setup Technique)

Objectif : Mettre en place l'environnement de développement complet et la structure du projet.

### Jour 1 : Initialisation du Projet

| # | Tâche | Commande/Action | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Créer le repository GitHub | GitHub → New Repository "cinedelices" | Repo GitHub |
| 1.2 | Cloner le repository | `git clone <url>` | Dossier local |
| 1.3 | Créer la branche develop | `git checkout -b develop` | Branche develop |
| 1.4 | Initialiser le projet Node.js | `npm init -y` | `package.json` |
| 1.5 | Créer la structure de dossiers | Voir structure ci-dessous | Arborescence projet |
| 1.6 | Créer le fichier `.gitignore` | Copier template Node.js | `.gitignore` |
| 1.7 | Créer `.env.example` | Variables d'environnement | `.env.example` |
| 1.8 | Premier commit | `git commit -m "chore: initial project setup"` | Commit initial |

Structure de dossiers à créer (Sprint 1.5) :

### Jour 2 : Installation des Dépendances

| # | Tâche | Commande | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Installer Express | `npm i express` | Framework HTTP |
| 1.10 | Installer EJS | `npm i ejs` | Moteur de templates |
| 1.11 | Installer Sequelize + pg | `npm i sequelize pg pg-hstore` | ORM + driver PostgreSQL |
| 1.12 | Installer bcrypt | `npm i bcrypt` | Hachage mots de passe |
| 1.13 | Installer express-session | `npm i express-session` | Gestion des sessions |
| 1.14 | Installer helmet | `npm i helmet` | Headers de sécurité |
| 1.15 | Installer cors | `npm i cors` | Cross-Origin Requests |
| 1.16 | Installer dotenv | `npm i dotenv` | Variables d'environnement |
| 1.17 | Installer multer | `npm i multer` | Upload de fichiers (images) |
| 1.18 | Installer express-validator | `npm i express-validator` | Validation des entrées |
| 1.19 | Installer dépendances dev | `npm i -D nodemon eslint jest` | Dev tools |
| 1.20 | Commit dépendances | `git commit -m "chore(deps): add core dependencies"` |  |

### Jour 3 : Configuration Docker & Base de Données

| # | Tâche | Action | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.21 | Créer `Dockerfile` | Multi-stage build pour production | `Dockerfile` |
| 1.22 | Créer `Dockerfile.dev` | Configuration développement | `docker/Dockerfile.dev` |
| 1.23 | Créer `docker-compose.yml` | Services app + db | `docker-compose.yml` |
| 1.24 | Créer `docker-compose.dev.yml` | Config développement avec volumes | `docker-compose.dev.yml` |
| 1.25 | Lancer les containers | `docker-compose -f docker-compose.dev.yml up -d` | Containers démarrés |
| 1.26 | Vérifier PostgreSQL | `docker exec -it cinedelices-db psql -U user -d cinedelices` | Connexion BDD OK |
| 1.27 | Configurer Sequelize | Créer `src/config/database.js` | Config Sequelize |
| 1.28 | Initialiser Sequelize CLI | `npx sequelize-cli init` | Dossiers migrations/seeders |
| 1.29 | Commit Docker setup | `git commit -m "chore(docker): add containerization"` |  |

### Jour 4 : Création des Modèles Sequelize

| # | Tâche | Fichier | Champs principaux |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.30 | Créer modèle User | `src/models/User.js` | id, email, password_hash, username, role, created_at |
| 1.31 | Créer modèle Category | `src/models/Category.js` | id, name, description |
| 1.32 | Créer modèle Media | `src/models/Media.js` | id, title, type, image_url, release_year |
| 1.33 | Créer modèle Recipe | `src/models/Recipe.js` | id, title, description, ingredients, instructions, difficulty, prep_time, cook_time, image_url, user_id, category_id, media_id |
| 1.34 | Créer fichier index models | `src/models/index.js` | Associations et export |
| 1.35 | Définir les associations | Dans index.js | User→Recipe, Category→Recipe, Media→Recipe |
| 1.36 | Créer la migration initiale | `npx sequelize-cli migration:generate --name create-tables` | Migration |
| 1.37 | Exécuter la migration | `npx sequelize-cli db:migrate` | Tables créées |
| 1.38 | Créer les seeders | `npx sequelize-cli seed:generate --name demo-data` | Données de test |
| 1.39 | Exécuter les seeders | `npx sequelize-cli db:seed:all` | Données insérées |
| 1.40 | Commit modèles | `git commit -m "feat(models): add Sequelize models and migrations"` |  |

### Jour 5 : Structure Backend & Routes de Base

| # | Tâche | Fichier | Contenu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.41 | Créer le serveur principal | `server.js` | Express app, middlewares, port |
| 1.42 | Créer le router principal | `src/routes/index.js` | Import de tous les routers |
| 1.43 | Créer les routes recettes | `src/routes/recipeRoutes.js` | GET /recipes, GET /recipes/:id, POST /recipes |
| 1.44 | Créer les routes auth | `src/routes/authRoutes.js` | POST /login, POST /register, POST /logout |
| 1.45 | Créer les routes utilisateur | `src/routes/userRoutes.js` | GET /profile, PUT /profile |
| 1.46 | Créer les routes admin | `src/routes/adminRoutes.js` | CRUD recettes/users/categories |
| 1.47 | Créer middleware auth | `src/middlewares/authMiddleware.js` | isAuthenticated, isAdmin |
| 1.48 | Créer middleware erreurs | `src/middlewares/errorHandler.js` | Gestion des erreurs globale |
| 1.49 | Tester le serveur | `npm run dev` → `http://localhost:3000` | Serveur fonctionnel |
| 1.50 | Commit structure backend | `git commit -m "feat(backend): add Express routes and middlewares"` |  |

### Jours 6-7 : Intégration Frontend de Base

| # | Tâche | Fichier | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.51 | Créer le layout principal | `src/views/layouts/main.ejs` | Header, footer, liens CSS/JS |
| 1.52 | Créer le header partial | `src/views/partials/header.ejs` | Navigation, logo |
| 1.53 | Créer le footer partial | `src/views/partials/footer.ejs` | Liens, copyright |
| 1.54 | Créer la page d'accueil | `src/views/pages/home.ejs` | Hero, recettes populaires |
| 1.55 | Créer la page catalogue | `src/views/pages/recipes.ejs` | Liste des recettes, filtres |
| 1.56 | Créer la page recette | `src/views/pages/recipe-detail.ejs` | Détail complet de la recette |
| 1.57 | Créer la page login | `src/views/pages/login.ejs` | Formulaire connexion |
| 1.58 | Créer la page register | `src/views/pages/register.ejs` | Formulaire inscription |
| 1.59 | Créer les styles CSS de base | `public/css/main.css` | Reset, variables, layout |
| 1.60 | Créer les styles composants | `public/css/components.css` | Cards, buttons, forms |
| 1.61 | Intégrer la charte graphique | Appliquer les couleurs/polices | Styles cohérents avec maquettes |
| 1.62 | Tester le responsive | DevTools → Mobile view | Mobile-first validé |
| 1.63 | Commit intégration frontend | `git commit -m "feat(frontend): add EJS views and CSS styles"` |  |
| 1.64 | Merge vers develop | `git checkout develop && git merge feature/setup` | PR merged |
| 1.65 | **LIVRABLE SPRINT 1** | Démo locale fonctionnelle | ✅ Site navigable en local |

Critères de validation Sprint 1 :

☐ Le serveur démarre sans erreur (`npm run dev`)

☐ La BDD est accessible et contient les tables MVP

☐ Les pages principales s'affichent (accueil, catalogue, recette)

☐ Docker fonctionne (`docker-compose up`)

☐ Le code passe le linting (`npm run lint`)

──────────────────────────────────────────────────

## ⚙️ Sprint 2 : Développement des Fonctionnalités MVP

Objectif : Implémenter toutes les fonctionnalités critiques du MVP.

### Semaine 2 - Jour 1-2 : Système d'Authentification

| # | Tâche | Fichier | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Implémenter le hashage password | `src/controllers/authController.js` | bcrypt.hash() avec coût 12 |
| 2.2 | Implémenter l'inscription | `authController.register()` | Validation, création user, redirection |
| 2.3 | Implémenter la connexion | `authController.login()` | Vérification password, session |
| 2.4 | Implémenter la déconnexion | `authController.logout()` | Destruction session |
| 2.5 | Configurer express-session | `server.js` | Secret, cookie options, store |
| 2.6 | Ajouter flash messages | `npm i connect-flash` | Messages de succès/erreur |
| 2.7 | Créer middleware isAuthenticated | `authMiddleware.js` | Protection des routes |
| 2.8 | Créer middleware isAdmin | `authMiddleware.js` | Accès admin uniquement |
| 2.9 | Ajouter user aux locals | `server.js` middleware | `res.locals.user = req.session.user` |
| 2.10 | Tester scénario complet | Manual testing | Register → Login → Access protected → Logout |
| 2.11 | Commit auth | `git commit -m "feat(auth): implement authentication system"` |  |

### Semaine 2 - Jour 3-4 : Catalogue & Recherche de Recettes

| # | Tâche | Fichier | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.12 | Implémenter GET /recipes | `recipeController.getAll()` | Liste paginée avec filtres |
| 2.13 | Ajouter filtre par catégorie | Query params `?category=` | Filter Sequelize where |
| 2.14 | Ajouter recherche par titre | Query params `?search=` | ILIKE '%search%' |
| 2.15 | Ajouter recherche par film/série | Query params `?media=` | Join avec Media |
| 2.16 | Implémenter la pagination | Query params `?page=&limit=` | LIMIT + OFFSET |
| 2.17 | Créer le composant RecipeCard | `views/partials/recipe-card.ejs` | Image, titre, catégorie, temps |
| 2.18 | Créer les filtres UI | `views/pages/recipes.ejs` | Dropdown catégorie, search bar |
| 2.19 | Ajouter tri des résultats | Query params `?sort=` | ORDER BY created_at, title |
| 2.20 | Styliser le catalogue | `public/css/recipes.css` | Grid responsive, cards |
| 2.21 | Tester les filtres | Manual testing | Toutes combinaisons de filtres |
| 2.22 | Commit catalogue | `git commit -m "feat(recipes): add catalog with search and filters"` |  |

### Semaine 2 - Jour 5 : Page Détail Recette

| # | Tâche | Fichier | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.23 | Implémenter GET /recipes/:id | `recipeController.getById()` | Eager loading associations |
| 2.24 | Afficher les ingrédients | `recipe-detail.ejs` | Liste formatée |
| 2.25 | Afficher les instructions | `recipe-detail.ejs` | Étapes numérotées |
| 2.26 | Afficher le film/série associé | `recipe-detail.ejs` | Titre, affiche, année |
| 2.27 | Afficher les informations | `recipe-detail.ejs` | Temps prépa, cuisson, difficulté |
| 2.28 | Ajouter l'anecdote/contexte | `recipe-detail.ejs` | Section contexte cinéma |
| 2.29 | Ajouter Schema.org Recipe | `<script type="application/ld+json">` | SEO structured data |
| 2.30 | Styliser la page | `public/css/recipe-detail.css` | Layout 2 colonnes, responsive |
| 2.31 | Tester page détail | Manual testing | Navigation depuis catalogue |
| 2.32 | Commit page détail | `git commit -m "feat(recipes): add recipe detail page"` |  |

### Semaine 2 - Jours 6-7 : Ajout de Recette (Utilisateur Connecté)

| # | Tâche | Fichier | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.33 | Créer GET /recipes/new | `recipeController.showCreateForm()` | Formulaire création (auth required) |
| 2.34 | Créer le formulaire | `views/pages/recipe-form.ejs` | Tous les champs recette |
| 2.35 | Charger catégories/médias | Controller | Dropdown dynamiques |
| 2.36 | Gérer upload image | Multer config | Stockage local ou cloud |
| 2.37 | Valider les entrées | express-validator | Règles de validation |
| 2.38 | Implémenter POST /recipes | `recipeController.create()` | Création en BDD |
| 2.39 | Ajouter messages de succès/erreur | Flash messages | Feedback utilisateur |
| 2.40 | Protéger la route | `isAuthenticated` middleware | Redirection si non connecté |
| 2.41 | Tester création recette | Manual testing | Formulaire complet → création |
| 2.42 | Commit ajout recette | `git commit -m "feat(recipes): add recipe creation form"` |  |
| 2.43 | Merge vers develop | PR review + merge | Code review |

Critères de validation Sprint 2 :

☐ Inscription/connexion/déconnexion fonctionnels

☐ Catalogue avec recherche et filtres opérationnel

☐ Page détail recette complète

☐ Formulaire d'ajout de recette fonctionnel (utilisateurs connectés)

☐ Tests manuels de tous les scénarios MVP passés

──────────────────────────────────────────────────

## 🏛️ Sprint 2 (Suite) : Back-Office Administration

### Semaine 2 - En parallèle ou après MVP

| # | Tâche | Fichier | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.44 | Créer layout admin | `views/admin/layout.ejs` | Sidebar, dashboard |
| 2.45 | Créer dashboard admin | `views/admin/dashboard.ejs` | Stats: nb recettes, users, etc. |
| 2.46 | CRUD Recettes (admin) | `adminController.recipes*()` | Liste, modifier, supprimer |
| 2.47 | CRUD Catégories (admin) | `adminController.categories*()` | Ajouter, modifier, supprimer |
| 2.48 | CRUD Utilisateurs (admin) | `adminController.users*()` | Liste, modifier rôle, supprimer |
| 2.49 | CRUD Médias (admin) | `adminController.media*()` | Ajouter films/séries |
| 2.50 | Tableaux de données | Admin tables | Pagination, tri, recherche |
| 2.51 | Confirmation suppression | Modal JavaScript | Éviter suppressions accidentelles |
| 2.52 | Styliser back-office | `public/css/admin.css` | Style pro, dark mode option |
| 2.53 | Protéger toutes les routes | `isAdmin` middleware | Accès admin uniquement |
| 2.54 | Tester back-office complet | Manual testing | Tous les CRUD |
| 2.55 | Commit back-office | `git commit -m "feat(admin): add complete back-office"` |  |
| 2.56 | **LIVRABLE SPRINT 2** | MVP complet fonctionnel | ✅ Toutes fonctionnalités MVP |

──────────────────────────────────────────────────

## 🎯 Sprint 3 : Finitions, Tests & Déploiement

Objectif : Finaliser, tester, sécuriser et déployer l'application.

### Semaine 3 - Jour 1-2 : Tests & Qualité

| # | Tâche | Fichier | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Configurer Jest | `jest.config.js` | Configuration tests |
| 3.2 | Écrire tests unitaires modèles | `tests/unit/models/` | Tests validation, méthodes |
| 3.3 | Écrire tests controllers | `tests/unit/controllers/` | Tests logique métier |
| 3.4 | Écrire tests routes (integration) | `tests/integration/` | Tests endpoints API |
| 3.5 | Configurer couverture de code | `npm test -- --coverage` | Objectif > 60% |
| 3.6 | Corriger les bugs identifiés | Selon résultats tests | Debug |
| 3.7 | Exécuter linting complet | `npm run lint:fix` | Code propre |
| 3.8 | Commit tests | `git commit -m "test: add unit and integration tests"` |  |

### Semaine 3 - Jour 3 : Sécurité & Performance

| # | Tâche | Fichier | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | Audit sécurité dépendances | `npm audit` | Corriger vulnérabilités |
| 3.10 | Implémenter rate limiting | `express-rate-limit` | 100 requests/15min |
| 3.11 | Vérifier tokens CSRF | Middleware csurf | Protection formulaires |
| 3.12 | Vérifier échappement XSS | EJS, sanitize-html | Entrées utilisateur safe |
| 3.13 | Vérifier injection SQL | Sequelize parameterized | Requêtes sécurisées |
| 3.14 | Configurer helmet complet | `server.js` | CSP, HSTS, etc. |
| 3.15 | Optimiser images | Compression, lazy loading | Performance |
| 3.16 | Minifier CSS/JS (prod) | Build scripts | Bundle optimisé |
| 3.17 | Commit sécurité | `git commit -m "security: add rate limiting and security hardening"` |  |

### Semaine 3 - Jour 4 : SEO & Accessibilité

| # | Tâche | Fichier | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.18 | Ajouter balises meta | Toutes les pages | Title, description uniques |
| 3.19 | Ajouter Open Graph | `<meta property="og:*">` | Partage réseaux sociaux |
| 3.20 | Créer sitemap.xml | `public/sitemap.xml` | Index pour Google |
| 3.21 | Créer robots.txt | `public/robots.txt` | Directives crawlers |
| 3.22 | Ajouter Schema.org | JSON-LD | Données structurées recettes |
| 3.23 | Audit accessibilité | Lighthouse, aXe | Score > 90 |
| 3.24 | Corriger problèmes a11y | Contraste, alt, labels | Conformité WCAG |
| 3.25 | Ajouter skip links | Navigation clavier | Accessibilité |
| 3.26 | Tester navigation clavier | Manual testing | Tab navigation complète |
| 3.27 | Commit SEO/A11y | `git commit -m "feat(seo): add meta tags, sitemap, and a11y fixes"` |  |

### Semaine 3 - Jour 5 : RGPD & Mentions Légales

| # | Tâche | Fichier | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.28 | Créer page mentions légales | `views/pages/legal.ejs` | Infos légales obligatoires |
| 3.29 | Créer page politique confidentialité | `views/pages/privacy.ejs` | RGPD, cookies |
| 3.30 | Ajouter bannière cookies | JavaScript + CSS | Consentement utilisateur |
| 3.31 | Ajouter formulaire contact | `views/pages/contact.ejs` | Demande suppression données |
| 3.32 | Implémenter suppression compte | Profil utilisateur | Droit à l'oubli |
| 3.33 | Tester conformité RGPD | Checklist | Toutes obligations |
| 3.34 | Commit RGPD | `git commit -m "feat(legal): add GDPR compliance pages"` |  |

### Semaine 3 - Jours 6-7 : CI/CD & Déploiement Azure

| # | Tâche | Action | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.35 | Créer workflow GitHub Actions | `.github/workflows/ci.yml` | Tests automatiques sur PR |
| 3.36 | Créer workflow deploy | `.github/workflows/deploy.yml` | Build + deploy sur merge main |
| 3.37 | Créer compte Azure | portal.azure.com | Crédits étudiants |
| 3.38 | Créer Resource Group | Azure Portal | `rg-cinedelices` |
| 3.39 | Créer Azure App Service | Azure Portal | Plan gratuit F1 (staging) |
| 3.40 | Créer PostgreSQL Flexible | Azure Portal | Burstable B1ms |
| 3.41 | Configurer variables d'env | App Service → Configuration | DATABASE_URL, secrets |
| 3.42 | Obtenir publish profile | App Service → Download | Pour GitHub Actions |
| 3.43 | Ajouter secrets GitHub | Settings → Secrets | AZURE_WEBAPP_PUBLISH_PROFILE |
| 3.44 | Tester deploy staging | Push vers main | Vérifier déploiement auto |
| 3.45 | Tester l'application déployée | URL Azure | Test complet |
| 3.46 | Configurer domaine custom | Azure DNS (optionnel) | Nom de domaine |
| 3.47 | Activer HTTPS | App Service → TLS/SSL | Certificat gratuit Azure |
| 3.48 | Commit CI/CD | `git commit -m "ci: add GitHub Actions deployment workflow"` |  |
| 3.49 | Merge final vers main | PR review + merge | Déploiement production |
| 3.50 | **LIVRABLE SPRINT 3** | Application déployée en production | ✅ Site accessible en ligne |

──────────────────────────────────────────────────

## 📊 Récapitulatif des Livrables par Sprint

| Sprint | Livrable Principal | Critères de Succès |
| --- | --- | --- |
| **Sprint 0** | Documentation complète | CDC, MCD/MLD, wireframes, maquettes validés |
| **Sprint 1** | Environnement opérationnel | Serveur local, BDD, Docker, structure projet |
| **Sprint 2** | MVP fonctionnel | Auth, catalogue, recettes, back-office |
| **Sprint 3** | Production déployée | Tests, sécurité, SEO, RGPD, Azure |

──────────────────────────────────────────────────

## 📅 Planning Estimé

──────────────────────────────────────────────────

## ⚡ Quick Reference : Commandes Quotidiennes

──────────────────────────────────────────────────

# 🛠️ Stack Technique

## Frontend

| Technologie | Rôle | Justification |
| --- | --- | --- |
| **HTML5** | Structure | Standard web, SEO-friendly, sémantique |
| **CSS3** | Styles | Responsive, animations, variables CSS |
| **Svelte** | Framework UI | Performances optimales, bundle léger, syntaxe simple |
| **JavaScript (ES6+)** | Logique client | Interactivité, manipulation DOM |

## Backend

| Technologie | Rôle | Justification |
| --- | --- | --- |
| **Node.js** | Runtime | JavaScript côté serveur, écosystème NPM |
| **Express.js** | Framework HTTP | Léger, flexible, middleware ecosystem |
| **EJS** | Templating | Rendu côté serveur pour SEO, pages statiques |

## Base de Données

| Technologie | Rôle | Justification |
| --- | --- | --- |
| **PostgreSQL** | SGBD Relationnel | Robuste, performant, open-source |
| **Sequelize** | ORM | Abstraction BDD, migrations, validations |

## DevOps & Déploiement

| Technologie | Rôle | Justification |
| --- | --- | --- |
| **Docker** | Containerisation | Environnement reproductible, isolation |
| **GitHub Actions** | CI/CD | Intégration native GitHub, gratuit |
| **Azure Cloud** | Hébergement | Crédits étudiants, App Service économique |

──────────────────────────────────────────────────

# 🏗️ Architecture du Projet

## Pattern MVC

## Structure des Dossiers (Proposée)

──────────────────────────────────────────────────

# 📐 Conventions de Code

## Naming Conventions

| Élément | Convention | Exemple |
| --- | --- | --- |
| **Variables** | camelCase | `recipeTitle`, `userId` |
| **Constantes** | SCREAMING_SNAKE_CASE | `MAX_FILE_SIZE`, `API_URL` |
| **Fonctions** | camelCase | `getRecipeById()`, `validateUser()` |
| **Classes/Modèles** | PascalCase | `Recipe`, `UserController` |
| **Fichiers JS** | camelCase | `recipeController.js`, `authMiddleware.js` |
| **Fichiers CSS** | kebab-case | `main-styles.css`, `recipe-card.css` |
| **Routes URL** | kebab-case | `/api/recipes`, `/user-profile` |
| **Variables BDD** | snake_case | `created_at`, `recipe_id` |

## Règles de Formatage

## ESLint Configuration

## Documentation du Code

──────────────────────────────────────────────────

# 🔀 Conventions Git & GitHub

## Structure des Branches

## Format des Commits (Conventional Commits)

### Types de Commits

| Type | Description | Exemple |
| --- | --- | --- |
| `feat` | Nouvelle fonctionnalité | `feat(recipes): add search functionality` |
| `fix` | Correction de bug | `fix(auth): resolve login redirect issue` |
| `docs` | Documentation | `docs(readme): update installation guide` |
| `style` | Formatage (pas de changement de code) | `style(css): fix indentation` |
| `refactor` | Refactoring sans changement fonctionnel | `refactor(api): simplify response handling` |
| `test` | Ajout/modification de tests | `test(recipes): add unit tests for search` |
| `chore` | Maintenance, dépendances | `chore(deps): update express to 4.18.2` |
| `perf` | Amélioration de performance | `perf(db): optimize recipe queries` |
| `ci` | Configuration CI/CD | `ci(actions): add deploy workflow` |

### Règles des Messages de Commit

✅ Première lettre en minuscule

✅ Pas de point final

✅ Mode impératif ("add" plutôt que "added")

✅ Max 72 caractères pour la première ligne

✅ Référencer les issues quand pertinent (`#123`)

## Pull Requests

### Naming Convention

### Template de Pull Request

## Labels GitHub

| Label | Couleur | Description |
| --- | --- | --- |
| `bug` | 🔴 Rouge | Quelque chose ne fonctionne pas |
| `feature` | 🟢 Vert | Nouvelle fonctionnalité |
| `documentation` | 🔵 Bleu | Améliorations documentation |
| `help wanted` | 🟡 Jaune | Aide demandée |
| `priority: high` | 🟠 Orange | Priorité haute |
| `priority: low` | ⚪ Gris | Priorité basse |
| `wip` | 🟣 Violet | Travail en cours |
| `review needed` | 🟤 Marron | Review requise |

──────────────────────────────────────────────────

# 🚀 Déploiement & CI/CD

## Stratégie de Déploiement (Optimisation Coûts Azure)

### Options Économiques Azure

| Service | Coût Estimé | Use Case |
| --- | --- | --- |
| **App Service (Free F1)** | Gratuit | Développement/Tests |
| **App Service (Basic B1)** | ~13€/mois | Production légère |
| **Azure Container Apps** | Pay-per-use | Trafic variable |
| **Azure Database for PostgreSQL (Flexible - Burstable B1ms)** | ~15€/mois | BDD production |

### Recommandation

Pour minimiser les coûts :

1. Développement : Docker local + PostgreSQL local

2. Staging : Azure App Service Free (F1)

3. Production : Azure App Service Basic (B1) + PostgreSQL Flexible (Burstable)

## Docker Configuration

### Dockerfile (Production)

### docker-compose.yml

## GitHub Actions Workflow

──────────────────────────────────────────────────

# 🔒 Sécurité

## Mesures Obligatoires

| Vulnérabilité | Mesure | Implémentation |
| --- | --- | --- |
| **XSS** | Échappement HTML | EJS auto-escape, sanitize-html |
| **Injection SQL** | ORM / Requêtes préparées | Sequelize parameterized queries |
| **CSRF** | Tokens CSRF | csurf middleware |
| **Auth** | Hachage mots de passe | bcrypt (coût ≥ 12) |
| **Sessions** | Cookies sécurisés | httpOnly, secure, sameSite |
| **Headers** | Security headers | helmet middleware |
| **Rate Limiting** | Limitation des requêtes | express-rate-limit |

## Variables d'Environnement

──────────────────────────────────────────────────

# 🌐 SEO & Accessibilité

## Checklist SEO

☐ Balises `<title>` uniques et descriptives

☐ Meta descriptions (max 160 caractères)

☐ Structure de titres hiérarchique (H1 → H6)

☐ URLs propres et descriptives (`/recettes/ratatouille-pixar`)

☐ Attributs `alt` sur toutes les images

☐ Sitemap XML

☐ Fichier robots.txt

☐ Schema.org markup (Recipe)

☐ Open Graph / Twitter Cards

## Checklist Accessibilité (WCAG)

☐ Navigation au clavier

☐ Contrastes de couleurs suffisants (4.5:1 minimum)

☐ Textes alternatifs descriptifs

☐ Formulaires avec labels associés

☐ Focus visible sur les éléments interactifs

☐ Messages d'erreur explicites

☐ Skip links pour navigation rapide

──────────────────────────────────────────────────

# 📊 Base de Données

## Modèles Principaux (MVP)

──────────────────────────────────────────────────

# ⚡ Environnement de Développement

## Prérequis

Node.js 20.x LTS

npm 10.x

Docker Desktop

PostgreSQL 15.x (ou via Docker)

Git 2.x

VS Code (recommandé)

## Extensions VS Code Recommandées

## Scripts NPM

──────────────────────────────────────────────────

# ✅ Checklist de Lancement

## Sprint 1 - Setup Initial

☐ Initialiser le repository Git

☐ Créer la structure de dossiers

☐ Configurer package.json

☐ Installer les dépendances

☐ Configurer ESLint & Prettier

☐ Créer les fichiers Docker

☐ Configurer PostgreSQL & Sequelize

☐ Créer les modèles de base

☐ Configurer les routes de base

☐ Créer les vues principales (EJS)

☐ Intégrer les styles CSS de base

☐ Tester le déploiement local

## RGPD & Mentions Légales

☐ Page mentions légales

☐ Page politique de confidentialité

☐ Bannière cookies (si nécessaire)

☐ Formulaire de contact/demande de suppression

──────────────────────────────────────────────────

# 📚 Ressources

## Documentation Officielle

[Express.js](https://expressjs.com/)

[Sequelize](https://sequelize.org/)

[Svelte](https://svelte.dev/)

[PostgreSQL](https://www.postgresql.org/docs/)

[Docker](https://docs.docker.com/)

[Azure App Service](https://docs.microsoft.com/azure/app-service/)

## Inspirations Design

[Marmiton](https://www.marmiton.org/)

[750g](https://www.750g.com/)

[Dribbble - Recipe Apps](https://dribbble.com/search/recipe-app)

──────────────────────────────────────────────────

# 👥 Équipe

| Membre | Rôle | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| TBD | Lead Dev / Git Master | Architecture, revues de code, Git |
| TBD | Frontend | Intégration, CSS, Svelte |
| TBD | Backend | API, BDD, Auth |
| TBD | DevOps | Docker, CI/CD, Déploiement |

──────────────────────────────────────────────────

Document mis à jour le : 16 janvier 2026

Version : 1.0.0