# Cahier des Charges - Ciné Délices

# 1. PROJET CINÉDÉLICES

Concevoir et développer un site web qui propose des recettes de cuisine inspirées de films et séries. Il permet à l'utilisateur de découvrir, reproduire et aussi partager ses recettes.

──────────────────────────────────────────────────

# 2. Besoins et Solutions

## Analyse Besoins → Solutions

| Besoin | Solution |
| --- | --- |
| Absence de plateforme web dédiée aux recettes inspirées du cinéma et des séries | Créer un site web centralisant des recettes inspirées de films et de séries |
| Manque de contenus culinaires associant gastronomie et cinéma | Créer une base de données de recettes inspirées du cinéma |
| Difficulté pour les utilisateurs fan de films et de série à reproduire les recettes issues de leurs œuvres préférées | Trouver des recettes grâce à des filtres et un moteur de recherche |
| Partager de manière sécurisée | Authentification de l'utilisateur |
| Ajout de nouveau contenu pour favoriser l'engagement et la participation de l'utilisateur connecté | Formulaire d'ajout de recette accessible |

──────────────────────────────────────────────────

# 3. Les Fonctionnalités du Projet

- Système d'authentification (inscription, connexion etc...)

- Catalogue de recettes (filtres, moteur de recherche etc..)

- Page recette détaillée (ingrédients, films etc ...)

- Ajout de recette (accessible uniquement pour les utilisateurs connectés : formulaire, enregistrement etc...)

- Admin/Administration (gestion des recettes, des catégories, des utilisateurs)

──────────────────────────────────────────────────

# 4. Technologies Utilisées

## Front-End

- HTML/CSS

- JavaScript

- Svelte

- TailwidCss

## Back-End

- API Rest

- EJS

- Express

- PostgreSQL

- Joi

- Sequelize

## Sécurité

- Argon2

- Injection SQL et faille XSS

- SSH

## Déploiement

- Git / Github / Github Action

- Docker

- Surge

- Kourou VPN

──────────────────────────────────────────────────

# 5. Public Visé

Âge : À partir de 16 ans

Profil : Un profil aimant la cuisine, le cinéma, les séries. Pas besoin de niveau culinaire.

Exigences UX : Il faut donc une interface claire et lisible, une navigation intuitive et simple. Responsive pour s'adapter.

──────────────────────────────────────────────────

# 6. Navigateurs Compatibles

## Navigateurs Desktop

- Google Chrome

- Mozilla Firefox

- Safari

- Microsoft Edge

## Navigateurs Mobile

- Safari iOS

- Chrome Android

──────────────────────────────────────────────────

# 7. User Stories

## EN TANT QU'ADMIN

### GENERAL

Je veux pouvoir :

- Accéder à la page d'accueil et en consulter l'état actuel

- Accéder à la sécurité de mon site, la consulter et modifier

### ARTICLES

Je veux pouvoir :

- Créer et ajouter un/des article(s)

- Déplacer un/des article(s) changer la position ou sa liste

- Modifier un/des article(s) ou son contenu

- Supprimer un/des article(s)

### UTILISATEURS

Je veux pouvoir :

- Créer et ajouter un/des utilisateur(s)

- Modifier un/des utilisateur(s)

- Supprimer un/des utilisateur(s)

## EN TANT QU'UTILISATEUR CONNECTÉ

### GENERAL

Je veux pouvoir :

- Accéder à la page d'accueil et en consulter l'état actuel

- Consulter les articles et films

- Utiliser le formulaire de contact

### AUTHENTIFICATION

Je veux pouvoir :

- M'authentifier

- Accéder à mon espace personnel

- Modifier des informations sur mon espace personnel

- Supprimer des informations sur mon espace personnel

### ARTICLES

Je veux pouvoir :

- Créer et ajouter un/des article(s)

- Supprimer un/des article(s)

- Ajouter un/des commentaire(s) au(x) article(s)

## EN TANT QU'UTILISATEUR NON CONNECTÉ

### GENERAL

Je veux pouvoir :

- Accéder à la page d'accueil

- Consulter les articles et films

- Utiliser le formulaire de contact

### AUTHENTIFICATION

Je veux pouvoir :

- Créer un espace personnel

### ARTICLES

Je veux pouvoir :

- Accéder aux articles et films du site

- Ajouter un/des commentaire(s) au(x) article(s)

──────────────────────────────────────────────────

# 8. Spécifications Fonctionnelles Détaillées

## 8.1 MVP (Minimum Viable Product)

Les fonctionnalités indispensables pour une première version fonctionnelle :

| Fonctionnalité | Priorité | Description |
| --- | --- | --- |
| 🔐 Authentification | **Essentielle** | Inscription, connexion, déconnexion |
| 📖 Catalogue de recettes | **Essentielle** | Affichage, recherche, filtres par catégorie |
| 📄 Page recette | **Essentielle** | Ingrédients, instructions, film associé |
| ➕ Ajout de recette | **Essentielle** | Formulaire (utilisateurs connectés) |
| ⚙️ Back-office | **Essentielle** | Gestion recettes, catégories, utilisateurs |

## 8.2 Évolutions Potentielles

Fonctionnalités prévues mais hors MVP :

| Fonctionnalité | Priorité | Sprint prévu |
| --- | --- | --- |
| 💬 Commentaires avec modération | Haute | Sprint 3-4 |
| ❤️ Système de favoris | Haute | Sprint 3 |
| ⭐ Notation des recettes | Moyenne | Sprint 4 |
| 🔍 Filtrage par ingrédient | Moyenne | Sprint 4 |
| 🤖 Génération de recettes par IA (LLM) | Basse | Post-MVP |

──────────────────────────────────────────────────

# 9. Justification des Technologies

## Front-End

| Technologie | Justification |
| --- | --- |
| Tailwind CSS, HTML, CSS | Développement rapide, design responsive, composants prêts à l'emploi |
| JavaScript | Langage universel, large écosystème, compatibilité navigateurs |

## Back-End

| Technologie | Justification |
| --- | --- |
| Node.js + Express | JavaScript full-stack, performances asynchrones, nombreux packages npm |
| PostgreSQL | SGBD relationnel robuste, support JSON, excellent pour données structurées |
| Sequelize | ORM puissant, migrations facilitées, sécurité contre injections SQL |
| Joi | Validation des données entrantes, sécurisation des formulaires |

## Déploiement

| Technologie | Justification |
| --- | --- |
| Docker | Environnement reproductible, déploiement simplifié |
| GitHub Actions | CI/CD automatisé, intégration native avec GitHub |

──────────────────────────────────────────────────

# 10. Routes de l'Application

## 10.1 Routes Frontend

| Route | Page | Accès |
| --- | --- | --- |
| `/` | Accueil | 🌐 Public |
| `/recettes` | Catalogue | 🌐 Public |
| `/recettes/:id` | Détail recette | 🌐 Public |
| `/connexion` | Connexion | 🌐 Public |
| `/inscription` | Inscription | 🌐 Public |
| `/profil` | Mon profil | 🔒 Connecté |
| `/mes-recettes` | Mes recettes | 🔒 Connecté |
| `/ajouter-recette` | Formulaire ajout | 🔒 Connecté |
| `/admin` | Dashboard | 🔑 Admin |
| `/admin/recettes` | Gestion recettes | 🔑 Admin |
| `/admin/utilisateurs` | Gestion users | 🔑 Admin |

## 10.2 Endpoints API

| Méthode | Endpoint | Description |
| --- | --- | --- |
| `GET` | `/api/recettes` | Liste des recettes |
| `GET` | `/api/recettes/:id` | Détail d'une recette |
| `POST` | `/api/recettes` | Créer une recette |
| `PUT` | `/api/recettes/:id` | Modifier une recette |
| `DELETE` | `/api/recettes/:id` | Supprimer une recette |
| `GET` | `/api/categories` | Liste des catégories |
| `POST` | `/api/auth/inscription` | Inscription |
| `POST` | `/api/auth/connexion` | Connexion |
| `POST` | `/api/auth/deconnexion` | Déconnexion |
| `GET` | `/api/utilisateurs/profil` | Mon profil |
| `PUT` | `/api/utilisateurs/profil` | Modifier profil |
| `GET` | `/api/utilisateurs` | Liste users (admin) |
| `DELETE` | `/api/utilisateurs/:id` | Supprimer user (admin) |

──────────────────────────────────────────────────

# 11. Équipe et Rôles

| Membre | Rôle | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| George | Lead Backend | Architecture serveur, API, base de données |
| Vanisha | Lead Frontend | Interfaces utilisateur, intégration Svelte |
| Anna | Lead Backend | Docker, déploiement, CI/CD, GitHub Actions |
| Luigi | Lead Frontend | Maquettes, charte graphique, responsive |

💡 Les rôles sont indicatifs et flexibles. L'équipe travaille en mode agile.